Visión general del proyecto

Nombre del proyecto: Sistema de Pedidos para Proyectos (SiPP)

Objetivo: Desarrollar una aplicación web que centralice la solicitud, aprobación, tracking y gestión de pedidos de materiales y servicios para proyectos internos, integrado con sistemas existentes (Nextcloud,/Submayor, LDAP/Directorio de usuarios, Correo electrónico).

Metodología: Scrum (con 2 Sprints de 2 semanas)

Alcance: Aplicación Web (Frontend + Backend). La posibilidad de una aplicación de escritorio se evaluará en una fase posterior basada en la necesidad.

Fase 1: Documentación y Planificación (Sprint 0)

El objetivo de esta fase es establecer las bases sólidas del proyecto, definir el ‘’qué’’ y el ‘’cómo’’, y obtener la aprobación de todas las partes interesadas (stakeholders) antes de comenzar el desarrollo.

- Recopilación de Requisitos (Requisitos Business & User Stories):

- Workshops con Stakeholders: Identificar a todos los usuarios finales (empleados, jefes de equipos  aprobadores, administradores de compras).

- Epics User Stories: Desglosar la visión en features granfdes (Epics) y en historias de usuario concretas y priorizadas.

- Ejemplo de User Story: ‘’Como Jefe de Proyecto, quiero aprobar o rechazar pedidos de mi equipo para controlar el budget del proyecto.’’

- Especificación de Integraciones:

  - Nextcloud/Submayor: Definir la API o método de de acceso (WebDAV, API REST?) para leer el archivo de submayor (formato: CSV, XLSX?). Definir la estructura de datos necesaria.

  - LDAP/Sistema de Usuarios: Definir cómo se autenticarán los usuarios (LDAP, OAuth?) y cómo se obtendran los roles y departamentos.

  - Sistema de Correo: Definir el protocolo (SMTP?) y los templates de correo necesarios (ej: ‘’Notificacion de nuevo pedido’’, ‘’Pedido aprobado’’, ‘’Pedido rechazado’’).

- Diseño Tecnico y Arquitectura:

- Stack Tecnológico: Definir tecnologias (ej: Frontend: React.js/Vue.js, Backend: Node.js/Spring Boot/Python Django, BD: PostrgreSQL/MySQL.

  - Arquitectura de Software: Diagrama de arquitectura (ej: Cliente-Servidor, REST API).

  - Modelo de Datos: Diseñar el diagrama Entidada-Relacion (ER) de la base de Datos (BD).

  - Plan de Integracion: Documentar detalladamente los endpoints de las APIs externas, flujos de autenticacion y formatos de datos.

- Planificacion de Sprints:

- Crear el Product Backlog: Lista priorizada de todas las User Stories.

- Definir el MVP (Producto Mínimo Viable): Qué funcionalidades son esenciales para la primera release.

- Planificar los Sprints: Estimar la duracion y el objetivo de cada sprint para las proximas fases.

- Configuracion de Entornos y Herramientas:

- Control de Versiones: Configurar herramienta (Jira, Azure, DevOps, Trello) para gestionar el backlog y los sprints.

- Entornos: Preparar entornos de Desarrollo, Testing/Stagning y Produccion.

Entregables de la Fase 1:

- Documento de Vision y Alcance.

- Product Backlog priorizado con Epics y User Stories.

- Documento de Diseño Tecnico y Arquitectura.

- Plan de Proyecto y de Sprints.

- Prototipos de baja fidelidad (wireframes) para las vistas principales.

Fase 2: Diseño y Desarrollo del Nucleo

Esta fase se ejecuta en sprints iterativos e incrementales. Cada sprint produce un incremento de software potencialmente entregable.

Sprint 1: Configuracion Base y Modulo de Autenticacion

- Objetivo: Tener un esqueleto de la app funcionando con login integrado.

- Tareas:

  - Configurar proyecto frontend y bakcend.

  - Conectar con la base de datos.

  - Desarrollar modulo de autenticacion integrado con sistema corporativo de usuarios (LDAP/AD).

  - Desarrollar la gestion basica de sesiones y roles.

Sprint 2: Modulo de gestion de Pedidos (CRUD)

- Objetivo: Un usuario puede crear, ver, editar y eliminar sus pedidos.

- Tareas:

  - Desarrollar backend (API REST) para operaciones CRUD de pedidos.

  - Desarrollar frontend: formulario de creacion de pedidos, listado, vista detalle.

  - Integracion con Nextcloud: Implementar la lectura del archivo de submayor para autocompletar informacion de materiales (codigos, descripciones).

Sprint 3: Flujo de Aprobacion y Notificaciones

- Objetivos: Implementar el flujo de trabajo (workflow) de aprobacion y notificar por correo.

- Tareas:

  - Desarrollar backend para cambiar el estado de un pedido (Pendiente, Aprobado, Rechazado).

  - Desarrollar frontend: vista para que un aprobador vea su lista de pendientes y pueda actuar.

  - Integracion con Correo: Implementar el envio de emails automaticos usando SMTP para cada cambio de estado.

  - Implementar un motor de templates para los cuerpos de los emails.

Sprint 4: Dashboard, Reportes Basicos y Refinamiento

- Objetivo: Proveer visibilidad del estado general y pulir la aplicacion.

- Tareas:

  - Desarrollar un dashboard con metricas clave (pedidos pendientes, aprobados, rechazados por proyecto).

  - Implementar filtros y busquedas avanzadas en los listados.

  - Realizar pruebas de usabilidad y refinar la interfaz de usuario (UI).

  - Correccion de bugs de los sprints anteriores.

Entregables de la Fase 2:

- Incremento de Software Funcional despues de cada sprint (desplegado en entorno de staging).

- Codigo Fuente en el repositorio.

- Documentacion tecnica  actuaalizada (README, comentarios en codigo).

Fase 3: Pruebas Exhaustivas (QA)

Esta fase se solapa con el desarrollo. Cada historia tiene pruebas. Se dedica un sprint final solo a QA integral.

Pruebas Manuales:

- Pruebas Funcionales: Verificar que cada User Story cumple con lo definido.

- Pruebas de Usabilidad:  Evaluar que la aplicacion sea intuitiva para los usuarios objetivo.

- Pruebas de Integracion: Verificar que los datos fluyen correctamente entre los sistemas (SIPP -> Nextcloud -> Email).

- Pruebas de Regresion: Asegurar que nuevas funcionalidades no rompan las existentes.

Pruebas Automatizadas:

- Unitarias (Backend/Frontend): Cubrir la logica de negocio, servicios y componentes con frameworks como Jest, Pytest, JUnit.

- Pruebas de integracion de API: Automatizar las pruebas de los endpoints del backend con Postman/Newman o Supertest.

- Pruebas E2E (End-to-End): Automatizar flujos completos de usuario (ej: login, crear pedido, aprobar pedido) con herramientas como Selenium, Cypress o Playwright.

- Scripts de carga: Verificar el rendimineto bajo estres con herramientas como k6 o JMeter.

Entregables de la Fase 3:

Plan de Pruebas y casos de prueba.

Reporte de Bugs priorizado y gestionado.

Suite de Pruebas Automatizadas  integrada en el pipeline CD.

Reporte Final de QA dando el visto bueno para la release a Produccion.

Fase 4: Despliegue, Go-Live y Sostenibilidad

- Preparacion para el Despliegue:

- Documentacion para el Usuario Fina: Manuales y guias rapidas (FAQ).

- Plan de Rollback: Definir los pasos para revertir el despliegue en caso de fallo critico.

- Entrenamiento: Realizar sesiones de capacitacion para los usuarios finales.

- Despliegue en Produccion:

- Realizar la migracion de datos inicial(si aplica).

- Desplegar la aplicacion y las bases de datos en el entorno de produccion.

- Realizar pruebas de humo(smoke tests) en produccion para verificar que todo funciona.

- Post-Despliegue y Sostenibilidad:

- Soporte y Monitoreo: Monitorrear el performance y la estabilidad de la aplicacion. Establecer un canal de soporte para usuarios.

- Retrospectiva del Proyecto: Realizar una reunion para identificar lecciones aprendidas.

- Nuevos Sprints de Mantenimiento: El Product Backlog evoluciona para incluir nuevos features, mejoras y bugs reportados, iniciando un nuevo ciclo de desarrollo.

Entregables de la Fase 4:

- Sistema funcionando en Produccion.

- Documentacion completa para usuarios y adminsitradores.

- Canal de soporte establecido.

- Plan de mantenimiento a lo largo plazo.